TÜBİTAK–2209-B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin yenilikçi yönü, teknolojik değeri, yöntemi, yönetimi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

- Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Araştırma Önerisinin Başlığı: Statik Analiz ve Büyük Dil Modellerini Birleştiren Hibrit Bir Kod Kalite Değerlendirme Yaklaşımı: İnsan ve Yapay Zekâ Üretimi Python Kodlarının Karşılaştırmalı Analizi

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Emir Arda Akdoğanlı, Nisan Bildik, Furkan Kılcı, Ceyda Hızal

Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Hakan Çağlar

Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: —

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Ankara Bilim Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) amacı, yenilikçi yönü ve teknolojik değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu projede, Python dilinde yazılmış insan kaynaklı ve yapay zekâ (YZ) tarafından üretilmiş kodlardaki kalite sorunlarını—kod kokuları ve bakım yapılabilirlik sorunlarının yanı sıra güvenlik, performans, stil ve YZ üretimine özgü kalıpları—tespit etmek ve açıklamak amacıyla hibrit bir yaklaşım geliştirilmektedir. Amaç ve Yenilikçi Yön: Yaklaşım; soyut sözdizimi ağacı (AST) tabanlı statik analizi ve büyük dil modellerini (LLM) bütünleştirmekte, her bulguyu altı kategoriden birine atayıp doğal dilde açıklamaktadır. Mevcut çalışmaların aksine statik analiz bulguları yalnızca sonuç olarak değil, bağlam olarak LLM'e aktarılmakta; LLM uyarı doğrulama ve açıklama üretimi için devreye girmektedir. Bu mimari, basit oylama tabanlı hibritlerden farklı ve daha zengin bir entegrasyonu temsil etmektedir. Yöntem: Proje kapsamında GitHub'dan açık kaynak Python projeleri (insan yazımı) ile GitHub Copilot/ChatGPT üretimi Python örnekleri derlenerek dengeli ve etiketlenmiş bir veri seti oluşturulacaktır. Üç yöntem (statik analiz, LLM, hibrit) aynı veri seti üzerinde çalıştırılarak kesinlik, duyarlılık ve F1 metrikleriyle karşılaştırılacak; iki kod kaynağı için ayrı ayrı analiz yapılarak kaynak × yöntem etkileşimi incelenecektir. Proje Yönetimi: Çalışma beş iş paketi halinde dört ay içinde tamamlanacaktır: veri seti oluşturma ve etiketleme, statik analiz katmanı, LLM ve hibrit katman, karşılaştırmalı deneyler ve açıklama kalitesi değerlendirmesi. Ekip dört üyeden oluşmakta olup görevler iş paketlerine göre paylaşılmıştır. Sanayi Odaklı Çıktılar ve Yaygın Etki: Proje çıktıları arasında açık kaynak Python hibrit kod analiz aracı, karşılaştırmalı etiketli veri seti, ulusal/uluslararası konferans bildirisi ve TÜBİTAK sonuç raporu yer almaktadır. Geliştirilen araç; yazılım kalite güvencesi alanında çalışan şirketler, bireysel geliştiriciler ve eğitim kurumları tarafından kullanılabilecek pratik değere sahiptir. YZ araçlarının yazılım geliştirmede giderek yaygınlaştığı bu dönemde, YZ-üretimi kodun kalite ve güvenlik profilini anlamak kritik bir ihtiyaçtır.

Anahtar Kelimeler: kod kalitesi, kod kokuları, statik analiz, büyük dil modelleri, hibrit yöntem, Python, yapay zekâ üretimi kod

- AMACI, YENİLİKÇİ YÖNÜ ve TEKNOLOJİK DEĞERİ

1.1. Projenin amacı

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine ve Ar-Ge içeriğine odaklanılmalıdır. Önerilen proje konusunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır. Hazırlanan projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

Yazılım kalitesinin sağlanması, sürdürülebilir ve güvenilir sistemlerin geliştirilmesinde temel bir gerekliliktir. Ancak mevcut statik analiz araçları kural tabanlı yapıları nedeniyle bağlama bağımlı sorunları saptamakta yetersiz kalırken, büyük dil modelleri (LLM) anlambilimsel anlamayı ön plana çıkarmakla birlikte tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar üretmede güçlük çekmektedir. Bu iki yaklaşımın ayrı ayrı kullanılması durumunda birinin zayıf olduğu noktada diğeri de benzer biçimde başarısız olabilmektedir. Bu projede söz konusu açığı kapatmak amacıyla, AST tabanlı statik analiz ile LLM tabanlı analizi birleştiren ve her bulguyu kod kokusu, bakım yapılabilirlik, güvenlik, performans, stil ve YZ üretim kalıbı kategorilerinden birine atayıp doğal dilde açıklayan hibrit bir kod kalite değerlendirme yaklaşımı geliştirilecektir. Yaklaşım; tek başına statik analiz ve tek başına LLM tabanlı analizle karşılaştırılacak, insan yazımı ve YZ-üretimi Python kodu üzerinde kontrollü deneylerle değerlendirilecektir. Böylece hangi yöntemin hangi sorun türlerini tespit edebildiği ve iki kod kaynağının sorun profillerinin nasıl farklılaştığı ortaya konacaktır. Projenin somut hedefleri şunlardır: - Statik analiz ve LLM bileşenlerini entegre eden, her bulguyu açıklayan bir hibrit araç prototipi geliştirmek - İnsan yazımı ve YZ-üretimi Python kodundan oluşan, etiketlenmiş karşılaştırmalı bir veri seti oluşturmak - Üç yöntemin (statik / LLM / hibrit) kesinlik, duyarlılık ve F1 açısından kontrollü biçimde karşılaştırılmasını sağlamak - Yöntemin başarısının kodun kaynağına (insan / YZ) göre değişip değişmediğini istatistiksel olarak ortaya koymak Proje kapsamında aşağıdaki temel araştırma sorularına (RQ - Research Questions) yanıt aranacaktır: - RQ1 (Tamamlayıcılık): Statik analiz araçları ve LLM'ler, Python kodundaki farklı kod koku türlerini tespit etmede birbirlerini hangi ölçüde tamamlamaktadır? - RQ2 (Hibrit Başarım): Statik analiz bulgularını bağlam olarak LLM'e aktaran hibrit mimari; tekil yöntemlere kıyasla kesinlik (Precision), duyarlılık (Recall) ve F1 skoru açısından üstünlük sağlamakta mıdır? - RQ3 (Kod Kaynağı Ayrışması): İnsan yazımı Python kodu ile YZ-üretimi Python kodunun içerdiği kod kokusu türleri, yoğunlukları ve karmaşıklık profilleri istatistiksel olarak nasıl farklılaşmaktadır? - RQ4 (Yöntem × Kaynak Etkileşimi): Geliştirilen analiz yöntemlerinin (statik, LLM, hibrit) göreli başarı performansı kodun kaynağına (insan yazımı vs. YZ-üretimi) bağlı olarak anlamlı bir değişim göstermekte midir? - RQ5 (Açıklama Kalitesi): Hibrit model tarafından üretilen doğal dildeki hata ve refactoring açıklamaları, yazılımcılar tarafından ne derece anlaşılır, doğru ve eyleme dönüştürülebilir bulunmaktadır?

  - Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Proje çalışmaları ve çıktıları, varsa ulusal ya da uluslararası benzer ürün ya da sistemlerle karşılaştırılarak açıklanmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.

Literatürde "LLM ile statik analiz karşılaştırması" [6] ve "insan ile YZ-üretimi kod farkları" [1], [3] konuları ayrı ayrı çalışılmıştır. Basit oylama tabanlı bir hibrit yaklaşım ise Java üzerinde denenmiştir [7]. Ancak bu çalışmaların hiçbiri aşağıdaki unsurları bir arada sunmamaktadır: - Entegre hibrit tasarım (Python): Statik analiz bulgularını bağlam olarak LLM'e aktaran ve LLM'i uyarı triyajı ile açıklama üretimi için kullanan mimari; mevcut Java tabanlı basit oylama stratejisinden yapısal olarak farklıdır (LLift [4] ve LLM4SA [5] yaklaşımlarından ilham alınmıştır). - Kaynak × Yöntem etkileşimi: "Yöntemin başarısı kodun kaynağına (insan / YZ) göre değişiyor mu?" sorusu literatürde yanıtsız kalmaktadır; bu proje bu soruyu doğrudan ele alan ilk çalışmalar arasında yer alacaktır. - Açıklama kalitesi değerlendirmesi: Aracın ürettiği doğal dil açıklamaların insan değerlendirmeciler tarafından ne ölçüde yeterli bulunduğu ölçülmektedir; bu boyut mevcut araştırmalarda yer almamaktadır. - Python ekosistemi odağı: Mevcut hibrit çalışmaların büyük çoğunluğu Java ve C/C++ üzerinedir; Python için doğrudan karşılaştırılabilir bir referans noktası bulunmamaktadır. YZ araçlarının ürettiği Python kodunun kalite profilinin anlaşılması, hem akademik hem de endüstriyel açıdan güncel bir ihtiyaçtır [2]. Benzer mevcut sistemlerle kıyaslandığında: SonarQube tek başına statik analiz sunar; CodeRabbit LLM tabanlı inceleme yapar; ancak ikisi de birbirini besleyen bir hibrit entegrasyon ve sistematik kaynak karşılaştırması sunmaz.

- YÖNTEM

Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik/deneysel çözüm yöntemleri belirtilmelidir. Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik/bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalıdır.

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dâhil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje dört teknik aşamada yürütülecektir: Aşama 1 — Veri Seti Oluşturma ve Etiketleme Proje dahilinde gerçekleştirilecek olan Python kod kalitesi analizi ve code smell tespiti için öncelikle kod inceleme otomasyonu ve kod kokusu taksonomileri üzerine kapsamlı bir literatür taraması yapılacak; bu doğrultuda projenin hedefleyeceği smell türleri ile değerlendirme ölçütleri belirlenecektir. Oluşturulacak veri seti için insan yazımı kodlar lisansı uygun açık kaynak Python projelerinden (örneğin GitHub'dan 2019 öncesine ait açık kaynak Python projeleri) seçilirken, AI üretimi kodlar aynı görev tanımları için belirlenen LLM (örneğin GitHub Copilot ve ChatGPT gibi) aracılığıyla üretilecektir. İki kaynağın aynı işlevi yerine getirmesi için insan yazımı her fonksiyonun imzası ve docstring'i, YZ modeline görev tanımı (prompt) olarak verilecektir. Her iki kaynaktan fonksiyon/sınıf düzeyinde dengeli örnekler (hedef: en az 150+150) alınacak; kod koku türleri (uzun metot, büyük sınıf, kod tekrarı, karmaşık koşullu ifadeler vb.) takım üyeleri tarafından bağımsız olarak etiketlenecek, etiketleyiciler arası uyum Cohen's kappa katsayısı ile ölçülerek referans veri seti oluşturulacaktır. Bu süreçte [1] ve [3] numaralı kaynaklardaki metodolojik yaklaşımlar referans alınacaktır. Aşama 2 — Araç Geliştirme Statik analiz modülü: Pylint ve Flake8 ile kural ihlalleri, Radon ile döngüsel karmaşıklık ve bakım yapılabilirlik indeksi, Python ast modülü ile de yapısal ölçümler (fonksiyon uzunluğu, iç içe geçme derinliği ve parametre sayısı) çıkarılacaktır. Güvenlik açıkları için Bandit, stil tutarsızlıkları için pycodestyle (Flake8) kullanılacak; performans anti-kalıpları (ör. döngü içinde tekrarlı string birleştirme, gereksiz iç içe döngüler, tekrarlı hesaplamalar) için AST tabanlı özel kurallar yazılacaktır. LLM modülü: Projede LLM kullanarak kod kokusu ve diğer kalite sorunlarının tespiti ve doğal dilde hata analizi yapılabilmesi için projenin gereksinimlerine en uygun, performans ve verimlilik sunacak dil modeli seçilecektir. Bu amaçla kodlama ve yazılım analizi alanında önceden eğitilmiş uygun modeller (örn. DeepSeek-Coder, CodeLlama veya benzeri açık/kapalı kaynaklı alternatifler) değerlendirilecek; kod parçası ve statik analiz bulguları yapılandırılmış bir istemle (prompt) seçilen modele aktarılacaktır. Çıktıların tutarlılığını sağlamak amacıyla yanıtlar düşük sıcaklık ayarında ve sabit bir şemada (bulgu kategorisi, smell türü, konum, gerekçe ve düzeltme önerisi) alınacaktır. Hibrit modül: Statik analiz çıktısı bağlam olarak LLM'e aktarılacak; LLM uyarı doğrulama ve doğal dilde açıklama üretecektir. Çatışma durumları için öncelik kuralı tanımlanacaktır. Bu tasarım LLM4SA [5] ve LLift [4] çalışmalarından ilham almaktadır. Bulgu sınıflandırma ve raporlama: Her bulgu altı kategoriden birine atanacaktır: (1) kod kokuları, (2) bakım yapılabilirlik sorunları, (3) güvenlik açıkları, (4) performans sorunları, (5) stil tutarsızlıkları ve (6) YZ üretimine özgü kalıplar (ör. gereksiz savunmacı kontroller, aşırı veya tekrarlı yorumlar, kullanılmayan yardımcı fonksiyonlar, şablon benzeri tekrarlar). Altıncı kategori, statik metriklerle desteklenen LLM değerlendirmesiyle işaretlenecektir. Araç her bulgu için sorunun neden problem olduğunu ve nasıl düzeltileceğini geliştirici dostu bir raporda (JSON/Markdown) sunacaktır. Kapsam sınırları: Proje yalnızca Python kodunu kapsamaktadır. Çalışma zamanında profil çıkarılarak performans ölçümü, düzeltmelerin koda otomatik uygulanması ve bir kod parçasının YZ tarafından üretildiğinin kesin olarak kanıtlanması (yazar tespiti sınıflandırıcısı geliştirilmesi) bilinçli olarak kapsam dışında bırakılmıştır; araç düzeltme önerir ve YZ üretim kalıplarını işaretler. Aşama 3 — Deneyler ve Ölçüm Deney tasarımı kapsamında (a) yalnızca statik analiz, (b) yalnızca LLM ve (c) hibrit konfigürasyonlar aynı veri setinde precision, recall ve F1 skorlarıyla karşılaştırılacak; sonuçlar her bulgu kategorisi için ayrı ayrı raporlanacak, açıklama kalitesi ise RQ5 kapsamında insan değerlendirmecilerle ele alınacaktır. Ayrıca insan yazımı ve AI üretimi kodlar için KLOC başına smell yoğunluğu, smell türü dağılımı ve Radon bakım yapılabilirlik indeksi hesaplanarak aradaki farklar uygun istatistiksel testlerle (örn. Mann–Whitney U) değerlendirilecektir. Tüm bu geliştirme sürecinde GitHub Projects üzerinde Kanban ve iteratif board'lar ile sprint bazlı çalışılacak, testler pytest ile yazılıp GitHub Actions aracılığıyla sürekli entegrasyon (CI/CD) hattı kurulacaktır. RQ5 için 3-5 kişilik insan değerlendirmeci grubu açıklamaları 1-5 Likert ölçeğiyle değerlendirecektir. Aşama 4 — Analiz ve Raporlama Bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanacak; istatistiksel testlerle yöntem farklılıkları belgelenecektir. Sonuçların TÜBİTAK sonuç raporu ve hedef konferans/dergi bildirisi olarak yazılması hedeflenmektedir.

- PROJE YÖNETİMİ

  - İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütleri izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalı, şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde vb.) belirtilmelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (1-4. Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veri seti oluşturma ve etiketleme: Kod kokusu taksonomisine dayalı hedef sorun türlerinin belirlenmesi, insan/YZ örneklerinin eşleştirilmiş olarak derlenmesi ve etiketlenmesi | Nisan Bildik, Ceyda Hızal | 1-2. Ay | En az 300 (150 insan + 150 YZ) etiketli örnek; etiketleyiciler arası uyum Cohen's κ ≥ 0,60. Katkı: %25 |
| 2 | Statik analiz katmanı: Pylint, Flake8, Radon, Bandit ve AST tabanlı kuralların tek bir hatta birleştirilmesi | Emir Arda Akdoğanlı | 1-2. Ay | Altı kategoriden en az beşinde bulgu üreten modül; veri setinin tamamında hatasız çalışma; pytest ile ≥ %80 test kapsamı. Katkı: %15 |
| 3 | LLM katmanı ve hibrit hat: Model seçimi, istem tasarımı, statik bulguların bağlam olarak aktarılması ve bulgu sınıflandırma | Furkan Kılcı, Emir Arda Akdoğanlı | 2-3. Ay | LLM çıktılarının ≥ %95'inin tanımlı şemaya uygun olması; hibrit prototipin tüm veri setinde uçtan uca çalışması. Katkı: %25 |
| 4 | Deneyler ve karşılaştırmalı analiz: Üç yöntemin iki kod kaynağında karşılaştırılması (RQ1–RQ4) | Ceyda Hızal, Nisan Bildik | 3-4. Ay | 3 yöntem × 2 kaynak için kategori bazında kesinlik/duyarlılık/F1 tablolarının üretilmesi; kaynak farklarının Mann–Whitney U testiyle (α = 0,05) raporlanması. Katkı: %20 |
| 5 | Açıklama kalitesi değerlendirmesi (RQ5): İnsan değerlendirmecilere Likert anketi uygulanması | Ceyda Hızal, Furkan Kılcı, Emir Arda Akdoğanlı, Nisan Bildik | 3-4. Ay | En az 3 değerlendiricinin en az 50 açıklamayı 1–5 Likert ölçeğiyle puanlaması; ortalama puan ≥ 3,5. Katkı: %15 |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| No | En Büyük Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | LLM eğitim verisinde açık kaynak kodun bulunması (veri sızıntısı) (İP1, İP4) | Yeni yazılmış veya lisanslı örneklerle ek değerlendirme; sınırlılık olarak raporlama |
| 2 | AI-üretimi kodun kaynağının doğrulanması (İP1) | Kodu kendimiz ürettiğimiz kontrollü görevlerle sınırlama |
| 3 | Etiketleme öznelliği (İP1) | Çift etiketleme, kappa ölçümü, uyuşmazlıklarda oylama |
| 4 | LLM API maliyeti ve erişim sınırları (İP3) | Açık kaynak yerel model kullanımı; daha küçük veri seti |
| 5 | LLM çıktılarında tutarsızlık (İP3) | Düşük sıcaklık, sabit şema, çoklu çalıştırma ortalaması |
| 6 | Zaman kısıtı (Tüm İP'ler) | Smell türü sayısını azaltma, önceliklendirme |
| 7 | Likert anketi için yeterli yazılımcıya ulaşılamaması veya değerlendirmelerin subjektif olması (İP5) | Farklı kıdem seviyelerinden (junior-senior) dengeli grup oluşturulması; eksiklik durumunda BLEU/ROUGE metrikleri veya LLM tabanlı hakemliğin devreye sokulması. |
| 8 | Farklı Python sürümleri ve bağımlılıklar yüzünden statik analiz araçlarının (Pylint, Flake8) hatalı veya tutarsız sonuç vermesi. (İP2) | Tüm analiz altyapısının Docker ile standartlaştırılması ve kodların tek bir Python sürümüne göre filtrelenmesi. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş | Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- |
| Açık Kaynak Ekosistemi | Python, Pylint, Flake8, Radon, Bandit, pytest; GitHub, GitHub Projects ve GitHub Actions | Statik kod analizi, veri seti işleme, CI/CD süreçleri ve sürüm kontrolü |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Laboratuvarı | Geliştirme, kod analizi ve yerel model test ortamının sağlanması |
| Bulut / API Altyapısı | LLM Erişimi (OpenAI / Claude API veya Ollama) | Hibrit kod inceleme ve doğal dilde açıklama/refactoring katmanının çalıştırılması |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Bu bölümde önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği açıklanmalıdır. Proje çıktılarının varsa sanayi odaklı ticari başarı potansiyeli ve ekonomik gelir tahminini içeren ekonomik öngörüler belirtilebilir. Proje çalışmalarının doğrudan ekonomik getirileri dışındaki varsa diğer potansiyel ulusal kazanımlar (ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkı, yeni uygulama ve Ar-Ge projeleri başlatma, üniversite-sanayi işbirliğini sağlama/geliştirme potansiyeli, patent alma ve lisans satışı beklentisi, yeni iş alanı oluşturma ve yeni istihdam sağlama potansiyeli, sektör içi işbirlikleri ve bilgi aktarımı sağlama potansiyeli, projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkileri, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, çevreye ve canlılara olumlu etkileri vb.) açıklanabilir.

| Yaygın Etki Türleri | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | Proje sonunda elde edilen hibrit kod analizi ve kıyaslama sonuçlarının ulusal/uluslararası kongrelerde sunulması, makale ile akademik çevrelerle paylaşılması ve sonraki araştırmalar için etiketli veri seti altyapısı sunulması. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Geliştirme ekiplerinin CI/CD hatlarına eklenebilecek, kod kokusu, güvenlik, performans ve stil sorunlarını açıklamalı raporlayan açık kaynak bir araç sunulması; AI kod üretim araçlarını kullanan ekipler ve şirketler için bakım yapılabilirliğe dair veri destekli karar desteği sağlanması. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | Proje ekibindeki lisans öğrencilerinin statik analiz, LLM orkestrasyonu, veri seti etiketleme ve deneysel yazılım kalitesi alanlarında yetkinlik kazanması; elde edilen altyapı ile yeni türev projelere zemin hazırlanması |

- BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

| Bütçe Türü | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Sarf Malzeme | 0 | Talep edilmemektedir. |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) | 0 | Talep edilmemektedir; üniversite bilgisayar laboratuvarı kullanılacaktır. |
| Hizmet Alımı | 10.000 | LLM API kullanımı (yaklaşık 8.000 TL; veri setindeki örneklerin üç yöntemle ve tekrarlı çalıştırmalarla analizi) ve gerektiğinde bulut GPU kiralama (yaklaşık 2.000 TL; açık kaynak modelin laboratuvar donanımında yetersiz kalması durumunda). |
| Ulaşım | 2.000 | Proje sonuçlarının ulusal bir konferansta bildiri olarak sunulması için ulaşım giderleri. |
| TOPLAM | 12.000 |  |

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

- BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

- EKLER

EK-1: Kaynaklar

[1] Eygü, S., & Keskinkılıç, M. "Yapay Zeka Destekli Üretilen Kodlar ile İnsan Yazımı Kodların Karşılaştırılması: Python Örneği / Comparing AI-Assisted Code with Human-Written Code: A Python Case Study." Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 19(1), 24–37, 2026. https://doi.org/10.54525/bbmd.1781375

Projemizle ilişkisi: Python'da insan/YZ karşılaştırması için doğrudan referans; yalnızca Pylint ve 30+30 örnekle sınırlı olması, bizim örneklemi ve yöntem çeşitliliğini genişletme gerekçemizi destekler.

[2] Sabra, A., Schmitt, O., & Tyler, J. "Assessing the Quality and Security of AI-Generated Code: A Quantitative Analysis." arXiv preprint arXiv:2508.14727, Ağustos 2025. https://arxiv.org/abs/2508.14727

Projemizle ilişkisi: Tespit edilen sorunların ~%90-93'ünün kod kokusu olduğunu göstererek kod kokularına odaklanmamızın gerekçesini sağlar; Java ve tek araç (SonarQube) odaklıdır — Python ve hibrit yaklaşımı biz ekliyoruz.

[3] Eltabakh, T. M., Soudi, N. N., & Shawky, D. "Quality of AI-Generated vs. Human-Generated Code." 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA 2024), IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/ICCTA64612.2024.10974782

Projemizle ilişkisi: 5.312 örnekle YZ/insan kodu arasında %88 doğrulukla ayrım yapılabildiğini gösterir; sorun türü bazında derinlemesine analiz eksik — biz bu açığı kapatıyoruz.

[4] Li, H., Hao, Y., Zhai, Y., & Qian, Z. "Enhancing Static Analysis for Practical Bug Detection: An LLM-Integrated Approach (LLift)." Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL), 8(OOPSLA1), Nisan 2024. https://doi.org/10.1145/3649828

Projemizle ilişkisi: Statik analiz + LLM entegrasyonu için kavramsal örnek. Linux çekirdeği ve bellek hataları odaklı; kod kokusu ve Python için uygulanmamış — hibrit tasarımımızın dayanağı.

[5] Wen, C., Cai, Y., Zhang, B., Su, J., Xu, Z., Liu, D., Qin, S., Zhong, M., & Tian, C. "Automatically Inspecting Thousands of Static Bug Warnings with Large Language Model: How Far Are We? (LLM4SA)." ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2024. https://doi.org/10.1145/3653718

Projemizle ilişkisi: LLM'i statik uyarıları inceleyen bir süzgeç olarak kullanma fikri; hibrit modülümüzün bağlam aktarım mimarisine doğrudan ilham kaynağı.

[6] Shivarpatna Venkatesh, A. P., Sunil, R., Sabu, S., Mir, A. M., Reis, S., & Bodden, E. "An Empirical Study of Large Language Models for Type and Call Graph Analysis in Python and JavaScript." Empirical Software Engineering, 30, 167, Eylül 2025. https://doi.org/10.1007/s10664-025-10704-3

Projemizle ilişkisi: Python'da LLM'lerin tip çıkarımında, statik araçların ise çağrı grafiği analizinde üstün olduğunu göstererek iki yaklaşımın görev bazında birbirini tamamladığını kanıtlar — RQ1 hipotezimizin doğrudan dayanağı.

[7] Souza, S. S., Santana, A., Figueiredo, E., Muzetti, I., Montandon, J. E., & Briand, L. C. "Beyond Strict Rules: Assessing the Effectiveness of Large Language Models for Code Smell Detection." arXiv preprint arXiv:2601.09873, Ocak 2026. https://arxiv.org/abs/2601.09873

Projemizle ilişkisi: En yakın çalışma: LLM vs. statik + oylama tabanlı hibrit, Java veri setiyle. Farkımız: Python, kod kaynağı boyutu (insan/YZ), bağlam aktarım mimarisi ve açıklama kalitesi değerlendirmesi.